左贡县某建设项目机械伤害事故初步调查情况

2026年8月18日，左贡县某建设项目砂石料堆场发生一起机械伤害事故，造成1名工人死亡。事故发生后，我县高度重视，立即向市委、市政府报告，第一时间组织县安委会相关单位开展现场调查。现将事故初步调查情况报告如下：
一、初步调查情况
（一）基本情况
该项目于2026年4月2日签订施工合同，建设内容包含：道路工程（含护栏、交安标识、盖板沟）、路灯工程、管涵工程、排水渠、消防器材。经核查，该项目类型属于农村道路工程。
（二）事故经过
2026年8月18日13时许，为便于该项目后续施工作业，一名工人在砂石料堆场对车载移动搅拌机开展日常冲洗作业，过程中意外滑落至搅拌机内，现场工友第一时间施救，因受伤人员伤势较重，经抢救无效死亡。事故具体情况以最终事故调查报告为准。
（三）事故原因分析
一是施工企业未严格落实安全生产主体责任，未建立并落实隐患排查制度；二是安全生产措施不到位，现场安全警示不足、无相关防坠落设施；三是现场工人安全意识不强，存在违规操作、违章作业等行为；四是监理企业未严格落实监理报告制度，履职不到位。
二、已采取的措施
（一）事故发生后，立即进行现场保护，维护现场治安秩序。
（二）成立事故调查组，召开紧急会议安排部署，组织人员现场调查，责令施工企业停工整改。
（三）已开展赔偿及善后安抚工作。
（四）左贡县住建局联合发改、交通、人社、水利、农科等部门开展在建项目安全隐患大排查，针对发现的问题责令立即整改。
三、下一步工作安排
（一）根据《中华人民共和国安全生产法》和《建设工程安全生产管理条例》等法律法规，对施工企业、监理企业进行约谈，并对公司及相关人员实施行政处罚、信用扣分和联合惩戒。
（二）责令项目建设单位组织对施工现场安全隐患开展拉网式排查，在停工整改期间，落实封闭管理、专人值守等管控措施，对排查发现的隐患建立台账。
（三）对该项目实行重点监管，对照问题清单逐一核查，确保安全隐患全面整改、闭环销号；同时，每月定期开展现场安全监督，发现问题严肃处理。
（四）“举一反三”，常态化持续开展在建项目安全生产隐患大排查、大整治行动，将乡村振兴领域项目作为排查整治重点，建立问题台账、制定整改措施、明确责任人和整改时限，坚决防范类似事故发生。
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